民航行业标准

《航空货运信息规范

第4部分：数据报文接口》

（征求意见稿）

编制说明

《航空货运信息规范 第4部分：数据报文接口》编制工作组

2023年5月

- 一、工作简况

（一）任务来源

《航空货运信息规范 第4部分：数据报文接口》为2022年标准计划外项目，标准编制周期为12个月。该标准由中国民用航空局运输司提出，牵头起草单位为中国民用航空局信息中心。

（二）主要起草单位和编制组成员

主要起草单位：中国民用航空局信息中心、天信达信息技术有限公司、翌飞锐特电子商务（北京）有限公司、河南省机场集团有限公司、中国民航科学技术研究院。

编制组成员：王卫军、孙立华、王睿、李志鸿、杨培颖、杨曼、邱斌、杨帆、林霆、臧文轩、杨爱平、常晓涛、陈翘楚。

（三）标准制定的背景、目的和意义

随着全球化经济加快推进、我国经济快速发展和消费结构转型升级，航空货运市场的需求在不断扩大，我国已经进入由传统航空货运向现代航空货运转型发展的关键时期。近年来，我国航空货运虽已取得快速发展，但基础仍然较为薄弱，行业标准化、信息化、组织化程度不高，各主体单位信息化水平参差不齐，存在严重的信息孤岛现象，制约了航空货运行业的数据共享和业务协同，整体运行效率有待提升。航空货运标准化建设作为促进行业降本增效、物流供应链建设的焦点，既是克服目前航空物流业发展瓶颈的重要举措，也是“治本”之策。

目前，全国航空货运行业缺乏统一的标准和规范体系，进一步增加了各主体单位间数据共享和业务协同的困难，致使国内电子运单普及相对滞后、业务流程复杂多样。因此，民航行业亟待出台符合航空货运行业发展要求的相关标准和规范体系，引导和促进航空物流数据共享机制的形成和良性发展。

通过制定数据报文接口规范，进一步加强航空货运行业数据资源的共享及深度应用，有利于全面提升航空货运行业信息化水平，为推动实现航空货运行业数据共享及全流程贯通奠定基础。

（四）主要工作过程

1．组建编制组

2020年7月，成立标准编制组。中国民用航空局信息中心作为标准编制牵头单位，负责组织开展标准项目申报、交流研讨、制订等工作。天信达信息技术有限公司、翌飞锐特电子商务（北京）有限公司、河南省机场集团有限公司、中国民航科学技术研究院（以下简称“航科院”）等作为参与单位，参与标准制定工作。

2．标准起草

2020年9月至2021年11月，开展标准起草工作。

（1）组织召开研讨会。2020年9月，编制组开展标准编制工作研讨会，重点讨论了标准的编写大纲、标准的结构框架以及标准的主要内容，确定了数据传输要求、报文接口等内容。

（2）形成标准草案。2020年10月-2021年6月，编制组在反复研讨的基础上，开展标准编写工作，编制形成标准草案，并逐步完善。

（3）形成讨论稿。2021年7月-11月，编制组根据航科院对行业标准计划外项目立项的初审意见，开展了有针对性的研讨工作，并对标准草案进行修订完善，形成讨论稿。

3．立项评审

2022年5月7日，航科院组织召开了标准立项评审会，来自深圳机场（集团）有限公司、中国国际货运航空有限公司、东方航空物流股份有限公司、顺丰航空有限公司、首都机场集团公司、东部机场集团公司等单位的专家对项目立项提出意见和建议。会议形成如下专家意见：

（1）建议考虑将货物品名项限制为500字符以内是否能完全符合实际运行；

（2）建议考虑将安检放行信息发送给承运人的必须要性；

（3）建议充分考虑信息的发送方和接收方，尽量全面准确，可考虑以必要标准、附加标准形式逐步完善；

（4）建议在标准制定过程中，考虑国内、国际流程相关描述的区别，如传输对象中的代理人分为操作代理人和销售代理人，但是目前国内区分度并不大；

（5）建议考虑是否可以扩充ULD相关报文。

评审专家一致同意项目立项，一致认为项目目标明确、内容全面、方案可行，项目成果对推进航空物流信息互联互通具有重要意义。

4．中期评审

2022年11月2日，航科院组织召开了标准中期评审会，来自中国国际货运航空有限公司、首都机场集团公司、深圳机场（集团）有限公司、河南省机场集团有限公司、南方航空物流有限公司等单位的行业专家参会，会上对初稿的中文及英文名称、流程、报文、技术指标等内容进行了讨论。会议形成如下专家意见：

（1）建议将标准的中文名称改为“航空货运信息规范”，同时斟酌英文名称；

（2）建议补充“单件货物条码信息”相关内容；

（3）建议航班货物装载计划报文（CFBL）增加货物与集装器的对应关系；

（4）建议将本标准中关于“通信接口、数据交互安全控制”内容进行修改，建议以技术指标方式体现，而不是以技术实现方式体现；

（5）建议增加集装器相关报文。

评审专家一致同意标准通过中期评审，建议编制组尽快根据专家意见对标准征求意见草案进行修改完善，形成标准征求意见稿并广泛征求意见。

5．形成标准征求意见稿

2022年11月至2023年2月，在评审专家的意见建议基础上，编制组将标准名称修改为《航空货运信息规范 第4部分：数据报文接口》，并不断修改完善标准文本，同时邀请行业内的专家对修改后的标准进行审核，依据审核意见，持续进行修订完善，形成标准征求意见稿。

- 二、编写原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、试验规则等）的编写论据（包括计算、测试、统计等数据），修订标准时应说明主要技术内容的修改情况

（一）标准编写原则

本标准编制过程主要遵循以下原则：

1．符合国家有关政策、法律法规及管理规定；

2．注重适用性。编制组根据航空货运行业标准体系建设要求，结合行业发展现状，统筹平衡行业各主体单位需求，使标准内容能够满足航空货运各参与主体单位业务需要；

3．注重可操作性。在标准编制过程中，编制组根据国内航空货运行业实际情况，充分考虑满足航空货运行业各主体单位数据交换需求，且尽量避免增加不必要的操作；

4．适度前瞻性。编制组充分考虑航空货运行业发展趋势，为航空货运信息化未来发展预留应用需求。

（二）标准主要内容

本标准共包括7章正文和1个附录。

第1、2、3、4章，为标准的常规性描述，包括范围、规范性引用文件、术语和定义、缩略语。

第5章对数据传输要求进行描述，具体包括数据传输报文协议、数据传输交互协议、数据传输加密、数据传输完整性、数据传输签名、数据传输编码规范、数据传输日志审计、敏感数据安全管控、数据传输身份鉴别、数据传输备份机制、数据传输时效。

第6章对数据交互时效进行描述，具体包括货物申报信息、安检放行验讫数据、主运单信息、分运单信息、航班舱单、航班订舱计划（货物入库前）、航班货物装载计划（货物配载前）、航班货邮装载信息、货物状态信息、航班拉货信息、集装器移动控制信息和集装器存场信息。

第7章对第6章涉及的数据报文进行说明。

附录A对第6章涉及的数据报文示例进行描述。

- 三、是否涉及专利，涉及专利的，说明专利名称、编号及相关信息

本标准不涉及专利。

- 四、主要试验或验证的分析、综述报告、技术论证、预期的经济效益和社会效益

（一）主要试验或验证的分析、综述报告、技术论证

无。

（二）预期的经济效益

无。

（三）预期的社会效益

通过制定数据报文接口规范，预期将推动航空货运行业各主体单位按照统一的数据报文接口实现数据交互，一定程度上破解数据格式不统一造成的数据交互障碍，有效促进航空货运行业各主体单位的数据互联互通，从而有进一步提升航空货运行业整体运行效率，实现航空货运信息化的提质增效。

- 五、采用国际标准和国外先进标准的程度以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准编制过程中，在国际主运单发送报文示例、分运单发送报文示例、航班货物舱单发送报文示例、货物状态发送报文示例、集装器移动控制发送报文示例和集装器存场发送报文示例方面资料性引用了IATA e-AWB Standard Operating Procedure的标准名称。

本标准与按照上述方式资料性引用的标准之间不存在版权问题。

- 六、与有关的现行法律、行政法规、民航规章和国家标准、行业标准的关系

本标准是系列标准《航空货运信息规范》的第4部分，按照GB/T 1.1－2020给出的规则起草，在标准编制过程中规范性引用了《民用航空货物运输术语》（GB/T 18041—2000）界定的相关术语和定义、《信息安全技术-网络安全等级保护要求》（GB/T 22239-2019）中关于网络安全等级保护的有关要求、《信息安全技术 SM3密码杂凑算法》（GB/T 32905-2016）中关于SM3密码杂凑算法的有关要求、《信息安全技术 SM4分组密码算法》（GB/T 32907-2016）中关于SM4分组密码算法的有关要求以及《信息安全技术 SM2椭圆曲线公钥密码算法》（GB/T 32918.1-2016）中关于SM2椭圆曲线公钥密码算法的有关要求。

本标准与国内现行法律、法规和国家标准、行业标准相一致，无冲突。

- 七、重大不同意见的处理和依据

无。

- 八、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等）

建议本标准发布实施后，行业标准化管理单位及时组织本标准宣贯，强化标准技术内容对后续工作的指导。

- 九、废止现行有关标准的建议

无。

十、重要内容的解释和其他应说明的事项

无。