关于《东北民航固定资产投资项目管理

暂行办法》的修订说明

为进一步完善东北民航固定资产投资项目管理，提升民航固定资产投资项目的审批、审核、资金安排、计划下达及监督管理等工作的效率和效能。依据国家和民航局相关规定，修订《东北民航固定资产投资项目管理暂行办法》，以下简称“暂行办法”。现将本次修订情况说明如下：

- 修订依据

本次修订重点依据民航局《民航固定资产投资项目管理暂行规定》（民航发〔2016〕27号）、《民航基础设施项目投资管理暂行办法》（民航发〔2021〕34号）、《关于调整民航局固定资产投资管理权限和审批程序暂行办法的通知》（民航发〔2016〕16号）以及《民航局委托投资咨询评估管理办法》（民航发〔2015〕113号）等文件。

二、本次修订的主要内容

(一)调整适用范围

由于“通用机场”为地方财政事权，本办法明确只适用于“运输机场和空管系统”项目。

(二)完善报送程序

明确机场集团所属及托管机场项目由所在地省级（含计划单列市）地方政府投资主管部门报送管理局。

(三)简化申请材料

鉴于地方政府投资主管部门在项目申请文件中已注明资金筹措方案，包括地方政府配套资金，因此本次修订在项目申请材料中删除地方政府配套资金承诺函的要求。

(四)深化地方财政资金投入

为促进地方政府加大对机场建设项目的资金支持，本次修订明确申请民航发展基金的项目，地方政府如不安排财政资金投入，管理局原则上可不予支持。同时，为推动项目尽快实施，地方政府与项目单位承担的配套资金应按时、足额到位。

(五)其他修订内容

1.取消了“各单位应严格按照发展规划、隐患排查和行业标准修订等工作要求安排项目储备”的内容。

2.明确储备项目报送管理局前应充分征求地方政府投资主管部门意见。

3.明确选择工程咨询机构的规则和程序。

4.调整预算申报周期，获得民航发展基金投资补助项目的预算申报工作由三年滚动预算改为年度预算。

5.增加通过项目调度加强民航发展基金使用和项目建设督导的内容。

6.规范对违规行为的惩戒措施。

三、合法性自评情况

查说明固定资产投资项目管理实各企事业单位广泛征求了意见和建议，000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000经初步审查，本次修订与《民航基础设施项目投资管理暂行办法》（民航发〔2021〕34号）等上位法律法规规章和国家相关管理规定无冲突。

四、公平竞争自查说明

查说明固定资产投资项目管理实各企事业单位广泛征求了意见和建议，000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000经初步审查，本次修订满足民航局相关文件中对公平竞争的相关要求。